}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Sebastián Contreras Andrés Martìnez Diego Herrera Nicolás Castillo |
| --- | --- |
| Rut | 20.082.291-9 19.664.272-2 21.167.501-2 21.049.612-2 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Viña Del Mar |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | LocalControl Pro |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Gestión de proyectos, programación, bases de datos |
| Competencias | - Análisis y planificación de requerimientos informáticos. - Gestión de proyectos informáticos. - Programación de software. |

-+

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Propal es una empresa ubicada en Hijuelas que actualmente enfrenta problemas en la gestión de cuatro tanques industriales, los cuales se dividen en dos tanques de proceso y dos tanques de enfriamiento de culatas. Actualmente, estos tanques solo cuentan con un sistema de control manual y las fallas deben revisarse directamente en terreno. Tras conversar con el cliente, se discutieron distintas alternativas para resolver esta problemática. Dado que existe una clara necesidad de automatización, se concluyó que la mejor solución es implementar un sistema que permita el monitoreo en tiempo real de los procesos que ocurren en los equipos industriales, complementado con un sistema de alertas. La incorporación de este sistema tendría un impacto positivo en la empresa, ya que se trata de equipos industriales conectados a un sistema de refrigeración crítico, donde se almacenan productos de gran importancia. Por lo tanto, es fundamental mantener una supervisión constante de su funcionamiento. El desarrollo de este sistema de control automático representa un avance significativo en la modernización de los procesos de enfriamiento y tratamiento de agua en la planta Propal. Además, la integración de registros locales de fallas y la capacidad de configuración mediante HMI permitirá una supervisión más eficiente y otorgará mayor autonomía a los operadores. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT (Lo mas detallado posible) | El proyecto LocalControl Pro consiste en el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo y control automatizado para la gestión de cuatro tanques industriales ubicados en la planta de Propal, reconocida como una de las principales exportadoras del país, dedicada a la exportación de paltas, chirimoyas, cebollas dulces, kiwi temprano, peras asiáticas y una creciente variedad de cítricos. Actualmente, estos tanques son operados manualmente, lo que implica una alta dependencia de supervisión en terreno y riesgos de ineficiencia o fallos no detectados oportunamente. La solución propuesta busca automatizar y digitalizar este proceso, implementando una lógica de control mediante PLC (OpenPLC en fase académica, con opción de migración a un PLC físico en el futuro) y una interfaz HMI local que permita al personal visualizar en tiempo real parámetros críticos como niveles de agua, temperatura y conductividad. Además, el sistema incorpora modos de operación automático y manual, con lógica tolerante a fallos, es decir, con respaldos basados en sensores alternativos o temporizadores en caso de fallas estructurales. El sistema de notificaciones remotas de LocalControl Pro permitirá que los operadores reciban alertas críticas a través de WhatsApp y Telegram, reduciendo la dependencia de la supervisión presencial y mejorando los tiempos de respuesta. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Una parte esencial del perfil de egreso de Ingeniería en Informática es entregar soluciones tecnológicas a necesidades empresariales. El proyecto LocalControl Pro automatiza procesos en Propal, promoviendo innovación y crecimiento tecnológico. Esto aplica en las siguientes competencias: 4.1 ("Construye una solución de software"): se cumple esta competencia mediante la programación de lógica de control en OpenPLC y diseño de una HMI para monitoreo en tiempo real, y la competencia 2.1 ("Planifica proyectos informáticos"): Se cumple a través de una metodología híbrida Cascada-Scrum, que organiza sprints y análisis de requerimientos. 3.1 ("Diseña modelos de datos escalables"): Cumple con la competencia, puesto que este modelo estructura datos críticos como niveles de agua, temperatura y conductividad, almacenados localmente en la HMI y diseñados para integrarse con un sistema SCADA futuro. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto presenta problemáticas y áreas fuertemente relacionadas con los interés profesionales del grupo, pues integran aspectos de gestión, de bases de datos, de automatización y de desarrollo de software. Estas áreas embarcan los diferentes aspectos que los miembros del equipo desean desarrollarse en mayor medida, y también cuenta como un proyecto profesional al contar con un cliente real, lo cual brindará experiencia valiosa una vez se entre al campo laboral. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT (FODA) | Fortalezas - Proyecto orientado a un cliente real (Propal S.A.), lo que asegura pertinencia y aplicabilidad. - Uso de tecnologías estándar en la industria (PLC, HMI, notificaciones remotas), con posibilidad de migración futura a un sistema SCADA. - Diseño con lógica tolerante a fallos, que garantiza continuidad operativa aún en condiciones críticas. - Metodología híbrida (Cascada + Scrum), que combina planificación estructurada con validación incremental. - Contribuye directamente a competencias del perfil de egreso (gestión de proyectos, programación, automatización, bases de datos). Oportunidades - Creciente necesidad de automatización en la agroindustria chilena, lo que abre puertas a replicar la solución en otros procesos. - Posibilidad de integrar el sistema con plataformas SCADA y IoT para trazabilidad, mantenimiento predictivo y análisis histórico. - Uso de Telegram y WhatsApp para notificaciones remotas, lo que moderniza la supervisión y mejora tiempos de respuesta. - Aporte a la cultura de innovación tecnológica dentro de Propal, fortaleciendo su competitividad internacional. - Acceso a software de simulación y bibliografía especializada que facilita el desarrollo académico y técnico. Debilidades - Dependencia inicial de un PLC simulado (OpenPLC), lo que limita la validación en condiciones reales de operación. - Curva de aprendizaje elevada por el uso de nuevas plataformas, APIs de mensajería y herramientas de automatización. - Posible dificultad de coordinación entre integrantes del equipo, dado el alcance multidisciplinario del proyecto. - Limitación de tiempo dentro del semestre académico, que puede restringir pruebas exhaustivas. - El sistema de registro de fallas en HMI es local y acotado (sin historial extenso), lo que puede ser insuficiente sin integración a SCADA. Amenazas - Eventual resistencia al cambio por parte del personal de Propal acostumbrado al control manual. - Riesgo de fallos en la conectividad externa (internet/mensajería) que afecten la eficacia de las alertas remotas. - Aparición de soluciones comerciales más avanzadas, que podrían reducir la viabilidad de escalar el prototipo. - Restricciones presupuestarias de la empresa para migrar el sistema académico a uno industrial completo. - Vulnerabilidades de ciberseguridad en la implementación de notificaciones remotas si no se consideran medidas de protección adecuadas. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un sistema de monitoreo y control para tanques automatizados. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Simular la lógica de control de un sistema de tanques mediante un PLC virtual (OpenPLC). Diseñar e implementar una interfaz HMI local que permita la visualización en tiempo real de niveles, temperaturas y estados del sistema. Incorporar funciones de control en modo automático y manual, así como registro de alarmas y eventos relevantes. Implementar un sistema de notificaciones remotas a través de correo electrónico o mensajería instantánea (Telegram/WhatsApp), para alertar al personal sobre condiciones críticas. Documentar la arquitectura, diagramas de flujo, lógica de programación y resultados obtenidos, con el fin de asegurar la trazabilidad y posible migración a un PLC físico en el futuro. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del proyecto LocalControl Pro se utilizará una metodología híbrida basada en Cascada y Scrum, adaptada a la planificación académica de 18 semanas divididas en tres fases: - Fase 1 (Semanas 1 a 4): Inicio - Levantamiento de requerimientos y análisis de la problemática. - Diseño preliminar de la arquitectura del sistema y definición del backlog inicial. - Planificación del trabajo en equipo, asignación de roles y preparación del entorno de desarrollo. - Fase 2 (Semanas 5 a 15): Desarrollo - Implementación de las funcionalidades principales en sprints de 2 a 3 semanas: - Sprint 1 (S5-S8): Programación de la lógica de control en OpenPLC. - Sprint 2 (S9-S10): Implementación de la interfaz HMI local. - Sprint 3 (11S-S12): Control automático y manual. - Sprint 4 (S13-S14): Registro de alarmas y eventos críticos. - Sprint 5 (S15): Sistema de notificaciones remotas (correo/mensajería). - Validación parcial al finalizar cada sprint. - Fase 3 (Semanas 16 a 18): Entregable final - Pruebas integrales del sistema (PLC + HMI + notificaciones). - Corrección de errores y ajustes finales. - Elaboración de la documentación técnica, diagramas de flujo, manual de usuario y consolidación de evidencias. - Presentación final del proyecto. El enfoque híbrido combina lo estructurado del modelo en Cascada con la flexibilidad de Scrum. Cascada asegura que se cumplan todas las fases obligatorias del proyecto (inicio, desarrollo y entrega), mientras que Scrum aporta dinamismo mediante sprints cortos, en los que se entregan prototipos funcionales que permiten validar avances y realizar correcciones tempranas. El proyecto se organizará bajo los siguientes roles y responsabilidades: - Product Owner: Representado por el cliente, valida el cumplimiento de los requerimientos. - Scrum Master: Facilita la organización interna del equipo, supervisa el cumplimiento de tiempos y apoya en la gestión de riesgos. - Equipo de desarrollo: Encargados de la programación del PLC, diseño de la HMI, integración del sistema de notificaciones, documentación y pruebas. Métodos de trabajo: - Se usará un tablero Kanban (pendiente, en progreso, finalizado) para la gestión de tareas. - Al finalizar cada sprint se realizará una revisión de avance con retroalimentación del docente. - Se implementarán prototipos incrementales, lo que asegura un producto funcional antes de la entrega final. - La documentación será desarrollada en paralelo, garantizando trazabilidad y migración futura a un PLC físico.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Funcionamiento PLC | Demostración del programa en OpenPLC simulando la lógica de control de los tanques. | Permite validar que la lógica de control cumple los requerimientos iniciales antes de integrar otros módulos. |
| Avance | Visualización HMI Local | Prototipo de la interfaz gráfica que muestra en tiempo real niveles, temperatura y estados de los tanques. | Evidencia la capacidad del sistema para monitorear procesos en tiempo real y facilitar la supervisión local. |
| Avance | Sistema de Alertas | Implementación inicial de notificaciones críticas vía mensajería instantánea (WhatsApp/Telegram). | Asegura que el sistema pueda avisar oportunamente a los operadores ante condiciones anómalas. |
| Final | Guía de Uso | Documento que incluye instrucciones de instalación, configuración y operación del sistema (PLC + HMI + alertas). | Garantiza que el cliente y los usuarios puedan utilizar el sistema de manera autónoma, facilitando la transferencia tecnológica. |
| Final | Documentación Técnica | Informe con diagramas de arquitectura, lógica de programación, flujos y resultados de pruebas. | Deja trazabilidad completa del desarrollo y permite futuras mejoras o migración a un PLC físico. |
| Final | Presentación Final | Exposición oral y presentación visual al comité evaluador. | Permite comunicar claramente los resultados del proyecto y validar su pertinencia y aplicabilidad. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia / Unidad | Actividad / Tarea | Descripción de la Actividad | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones |
| Análisis y planificación de requerimientos | Levantamiento de Requerimientos | Reunión con cliente (Propal) para identificar y documentar requerimientos de la solución. | Sala de reuniones, actas y reuniones presenciales. | 2 semanas | Sebastián Contreras | Posible dificultad en disponibilidad del cliente. |
| Gestión de proyectos | Organización del Equipo | Definir roles (Scrum Master, equipo dev), métodos de trabajo (Kanban, reuniones), y backlog inicial. | Plataforma Trello/Kanban, reuniones online/presenciales | 1 semana | Andrés Martínez | La coordinación depende de la disponibilidad de todos. |
| Programación de software | Simulación de PLC (Sprint 1) | Programar la lógica de control de los tanques en OpenPLC. | OpenPLC, PC de desarrollo, manuales técnicos | 3 semanas (S6-S8) | Diego Herrera | Curva de aprendizaje en OpenPLC. |
| Programación de software | Simulación de HMI (Sprint 2) | Diseñar e implementar la interfaz gráfica local para monitoreo en tiempo real. | Software HMI (QModBus/ScadaBR), PC | 2 semanas (S9-S10) | Nicolás Castillo | Requiere pruebas de comunicación con PLC. |
| Programación de software | Control Automático y Manual (Sprint 3) | Implementar lógica de operación automática y manual con tolerancia a fallos. | OpenPLC, sensores simulados | 2 semanas (S11-S12) | Diego Herrera | Complejidad en la sincronización de modos. |
| Programación de software / Bases de datos | Registro de Alarmas y Eventos (Sprint 4) | Configurar registro de fallos y eventos en la HMI. | HMI, BD local | 2 semanas (S13-S14) | Andrés Martínez | Limitación en historial sin SCADA. |
| Integración de sistemas | Sistema de Alertas (Sprint 5) | Implementar notificaciones críticas por correo/WhatsApp/Telegram. | APIs de mensajería, internet | 1 semana (S15) | Nicolás Castillo | Riesgo de fallas por conectividad. |
| Validación de sistemas | Pruebas Integrales | Integrar PLC + HMI + notificaciones y ejecutar pruebas completas. | Laboratorio, simuladores | 1 semana (S16) | Equipo completo | Puede extenderse según fallos encontrados. |
| Programación de software / Gestión de proyectos | Corrección de errores y Ajustes | Refinar código, correcciones y optimización tras pruebas. | PC, software de control | 1 semana (S17) | Equipo completo | Depende de resultados en fase de pruebas. |
| Gestión de proyectos / Comunicación | Documentación Técnica y Manual de Usuario | Elaborar diagramas, arquitectura, lógica de programación y manual de usuario. | Word,. Visio, Draw.io | 1 semana (S17-S18) | Sebastián Contreras | Necesidad de trabajar en paralelo al desarrollo |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Fase 1: Inicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento de requerimientos y análisis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño preliminar de arquitectura y backlog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planificación de roles y entorno de desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2: Desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1: Programación lógica de control (OpenPLC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2: Implementación de interfaz HMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3: Control automático y manual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4: Registro de alarmas y eventos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 5: Sistema de notificaciones remotas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3: Entrega final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas integrales del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrección de errores y ajustes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación técnica y manual de usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación final del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |